МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ

КАФЕДРА ЮНЕСКО «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ВОЗОБ- НОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»

В.Л.ЧЕРВИНСКИЙ

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЭНЕРГО- СБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОЕКТА

Учебно-методическое пособие

Минск 2011

УДК  621.31:338.24

ББК   31.2

Рецензенты:

В настоящем учебно-методическом пособии даны рекомендации по составлению бизнес-плана энергосберегающего проекта.

Для студентов, магистрантов, слушателей переподготовки кад-

ров,   обучающихся  по  направлениям  «Энергетический   менедж- мент», «Менеджмент».

.

ISBN	© В.Л.Червинский, 2011

ВВЕДЕНИЕ

NOTHING SUCCEEDS LIKE SUCCESS (Ничто так не способствует успеху как успех)

Английская пословица

Ключевая цель данного учебно-методического пособия – нау- читься быть успешным в преодолении барьеров в бизнесе, связан- ном с внедрением энергосберегающих проектов, а именно: дать знания о методике выбора цели и задачах бизнес-плана, о методике выбора для инвестирования энергосберегающих проектов и т.д.

Цикл менеджмента охватывает четыре этапа: планирование, ор- ганизация, мотивация и контроль. Бизнес-планирование принадле- жит первому, самому основополагающему этапу – планированию, и призвано ответить на вопрос о целесообразности планируемой кон- кретной производственной, маркетинговой, финансовой и предпри- нимательской деятельности. В данном учебно-методическом посо- бии рассматривается направление создания бизнес-плана для инно- вационного проекта в сфере энергосбережения.

Как известно, автором концепции инновационного развития яв- ляется австрийский ученый Йозеф Шумпетер. Он определил содер- жание инновационного развития как «осуществление новых комби- наций факторов производства»[1]. В сфере энергосбережения инно- вации играют ключевую роль. Важнейшим условием внедрения ин- новационных энергосберегающих проектов служит совместная дея- тельность белорусских предприятий с зарубежными партнерами. В этих условиях бизнес-план служит инструментом для обоснования целей новых проектов и различных вариантов их достижения.

Рассматриваемое в настоящем учебно-методическом пособии бизнес-планирование предусматривает планирование финансовой, производственной и сбытовой деятельности предприятия или фир- мы  по осуществлению выбранного инновационного энергетическо- го проекта в соответствии с имеющимися ресурсами организации и потребностями рынка.

Грамотно составленный бизнес-план помогает избежать ошибок

в самом начале реализации проекта, правильно принять решение об инвестировании.

Основное требование, предъявляемое к бизнес-плану – это адек- ватность отражения целей, методов достижения проекта и простота использования. Само составление бизнес-плана – это процесс тру- доемкий и порой рутинный.

Назначение данного учебно-методического пособия – упростить составление  бизнес-плана  для  энергосберегающего  мероприятия. Это достигается путем разбивки всего процесса составления бизнес- плана  на этапы и стадии, в каждой из которой подробно расписы- вается порядок действий.

1.   НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Процесс управления на предприятии складывается из цепочки взаимосвязанных процедур: планирования, организации, мотивации и контроля. На каждом этапе процесса управления происходит кор- ректировка процесса взаимодействия звеньев управления. На пред- приятии разрабатываются следующие виды планов:

- стратегические планы;

- среднесрочные планы (бизнес-планы);

- текущие (оперативные) планы.

Типичным представителем среднесрочных планов является бизнес-план. Бизнес-план – это общераспространенная форма пре- доставления деловых предложений, проектов, показывающая воз- можность реализации этого проекта при соблюдении коммерческих интересов всех участников данного проекта.

Виды бизнес-планов инновационных энергосберегающих проек-

тов:

-бизнес-план создания нового предприятия по производству или реализации энергосберегающего продукта;

-бизнес-план производства или реализации нового энергосбере- гающего  продукта на существующем предприятии;

-бизнес-план   технического  перевооружения   (реконструкции)

предприятия путем применения комплекса энергосберегающих ме-

роприятий;

-бизнес-план применения одного конкретного энергосберегаю- щего мероприятия на конкретном месте (в месте генерации энергии, в месте транспортировки энергии, в месте потребления энергии);

Планирование 	Организация 	Мотивация 	Контроль

Корректировка

Рис.1 Взаимодейст вие звеньев процесса управления на предприят ии

Назначение бизнес-плана – помочь, сначала -   самому предприятию, а затем и инвестору принять решение о цел ес о- образности данного инновационного проекта, оценить фина н- совую выгодность проекта с учетом всех возможных рисков. Назначение бизнес-плана в общем случае можно записать в следующем виде:

-«для себя»;

-для получения  кредита  (наиболее распространенный  сл у- чай в РБ);

-для привлечения средств сторонних инвесторов;

-для  объединения  с  другой  организац ией  путем  создания

СП или стратегического альянса с иностранным партнером;

-для заключения крупного контракта (с поставщиком или покупателем);

-для привлечения новых сотрудников (топ -менеджмент);

-для    реорганизации    бизнеса    и    оптимизации    бизнес - процессов;

Таким образом, бизнес-план – это не только внутренний документ, составляемый в данной организации, но и документ, предоставляемый в другие организации для привлечения инв е-

сторов и расширения контактов с партнерами, привлекаемыми

для ведения общего дела. Для потенциального инвестора ба н- ка, другой организации, частного лица и т.д. бизнес-план явля- ется тем документом, который призван убедить, что:

-руководство предприятия или фирмы имеет четкую программу действий по данному проекту;

-данный проект экономически выгоден и способен в дальней- шем в срок погасить предоставленный банком кредит, проценты по кредиту, а самому предприятию  - принести прибыль.

Нормативное регулирование разработки бизнес-планов произ- водятся на основании следующих правил и рекомендаций:

 Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проек- тов  (утв.  постановлением  Министерства  экономики  РБ  от

31.08.2005 N 158).

 Рекомендации по разработке прогнозов  развития  коммерче- ских организаций на пять лет.

 Рекомендации по разработке бизнес-планов развития коммер- ческих организаций на год        (утв.   постановлением   Мини- стерства экономики РБ от 30.10.2006 N 186).

В общем виде информация, необходимая для   разработки биз- нес-плана, включает в себя:

 маркетинговую информацию;

 техническую информацию;

 экономическую информацию;

 финансовую информацию;

 юридическую информацию;

 информацию о возможных рисках и способах снижения риска, связанного с осуществлением бизнес-проекта.

Рассмотрим более подробно все виды информации.

МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ Включает в себя:

 емкость рынка товара (услуги);

 принципы сегментации рынка;

 размер каждого сегмента рынка;

 наличие конкурентов;

 информация  о  деятельности  конкурентов  (объемы  продаж, ценовая политика, рекламная стратегия, периодичность смены моделей);

 ожидания  потребителей  (в  области  цены,    потребительских свойств, уровня сервиса и т.д.).

Источники получения маркетинговой информации:

-проведение маркетинговых исследований;

та);

-бенчмаркинг (сравнение себя с конкурентами и перенятие опы-

-СМИ;

-промышленный шпионаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 возможные способы и технологии энергосбережения в  соот- ветствии с поставленной целью.

 перечень технических средств, необходимых для данного спо- соба энергосбережения (необходимое оборудование, материа- лы, комплектующие и т.д.);

 информация о поставщиках оборудования и его основные ха- рактеристики;

 величина расхода энергоресурса;

 трудоемкость монтажа и наладки нового технического реше- ния;

 необходимая квалификация рабочих.

Источники получения технической информации:

-техническая документация на оборудование;

-технологические справочники;

-отчеты предприятия;

-информация из специализированных СМИ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 уровень цен на используемые ресурсы;

 уровень оплаты труда, сложившийся в регионе;

 ставки налогов и общий уровень налоговой нагрузки;

 расчет основных технико-экономических показателей,  таких как:

-чистая приведенная стоимость (чистый дисконтированный до- ход) (NPV);

-внутренняя норма доходности (IRR);

-отношение экономии к инвестициям - рентабельность (SIR);

-индекс доходности инвестиций (PI);

-простой  (SPB)  и  динамический  срок  окупаемости  проекта

(DBP);

Источники получения экономической информации:

-коммерческие предложения и прайс-листы торгующих органи- заций;

-законодательство и стандарты по бухгалтерскому учету;

-управленческий учет;

-статистическая информация об уровне развития региона.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 информация о наличии свободных финансовых ресурсов;

 условия кредитования коммерческими банками;

 условия кредитования инвестиционными фондами;

 условия реализации ценных бумаг организации.

Источники получения финансовой информации:

-информация банков, инвестиционных фондов и т.д.

ЮРИДИЧЕСКЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 нормативные акты и законы об условиях применения  новых технических средств энергосбережения;

 сертификаты соответствия на поставляемую продукцию.

Источники получения информации:

-нормативные  акты  РБ и других государств, с которыми связа- на реализация проекта;

-рекламные проспекты на поставляемое оборудование.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ И СПОСОБАХ СНИЖЕНИЯ РИСКА, СВЯЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

 информация о наличии факторов, мешающих осуществлению данного бизнес-проекта;

 условия страхования рисков банками.

Источники получения информации:

- информация об общественном мнении по данному бизнес- проекту;

-информация о прогнозах основных экономических и          фи- нансовых показателей, могущих повлиять на успешное         осуще- ствление данного бизнес-проекта;

-информация банков, страховых компаний и т.д.

2.   МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ИЗ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ

ВОЗМОЖНЫХ

В упрощенном понимании под термином «наилучший вариант энергосбережения» подразумевается такой, который приводит к экономии максимального количества энергоресурсов при мини- мальном сроке окупаемости. Такой вариант является наиболее эко- номически состоятельным   и финансово привлекательным для ин- вестора.

Методика выбора должна соответствовать законам развития технических систем. Законы развития технических систем (ЗРТС) - это комплексы статистически достоверных линий развития, описы- вающих закономерный, последовательный переход систем из одно- го конкретного состояния в другое. Эти законы справедливы для всех технических систем или их больших классов. Так как энерге- тические системы являются техническими системами, то их разви- тие происходит на основании ЗРТС.

Создателем  и  разработчиком  базового  списка  ЗРТС  является

Генрих Альтшуллер [7].

Закономерность развития технических систем, заключающаяся в том, что в процессе их развития происходит постоянное повышение их энергоэффективности.

Выбор наилучшего варианта имеет ряд важных особенностей:

1.Особенность: Методика выбора и проектирования энергоэф- фективного     технического     решения     должна     основываться на системном анализе, т.е. на определении места конкретного тех- нического решения в данной технической системе.  Представление технической системы как простой суммы  независимых инноваци- онных решений нарушает принципы системности и приводит к по- тере энергетической эффективности проекта. Системный подход подразумевает комплексное, всестороннее рассмотрение энергосбе- регающего мероприятия при его исследовании, проектировании с учетом множественности его свойств и неопределенности началь- ной информации. Системный подход является средством преодоле- ния логических ошибок из-за эмоциональных пристрастий проекти- ровщиков и энергоменеджеров. Значительная экономия энергоре-

сурсов  может  быть  достигнута  только при  внедрении  комплекса взаимосвязанных энергосберегающих мероприятий.

2.Особенность: Максимальный эффект от внедрения энерго- сберегающего мероприятия может быть достигнут только в случае его массового применения.

3.Особенность:  Экономическая  эффективность  и  финансовая

привлекательность	внедрения  энергосберегающих  мероприятий находится в прямой зависимости от стоимости энергии – стоимости одной тонны условного топлива (или производных от нее: стоимо- сти одной Гкал теплоты, стоимости одного кВт*ч электроэнергии): чем	выше	эта	стоимость, тем быстрее окупаются технические решения.

4.Особенность: При принятии окончательного решения об ис- пользовании тех или иных энергосберегающих мероприятий, наря- ду с оценкой экономической эффективности, необходимо учиты- ваться и другие соображения: повышение качества микроклимата, среды обитания человека, защите окружающей среды и т. д.

В  общем  виде     все  мер оприятия  по  энергосбер ежению можно разбить на следующие категории рис.2 [5]:

–малозатратные, при которых экономичесий эффект от их реализации  значительно  превышает  затраты  на  энергосбер е- гающие мероприятия (зона 1);

–среднезатратные, при которых эффект и затраты примерно равноценны (зона 2);

–высокозатратные, при которых затраты на энергосбере- гающие мероприятия значительно превосходят  эффект,  пол у- ченный от их реализации (зона 3).

Обычно энергосбер егающие мероприятия выполняются по приоритетам: сначала малозатратные, затем средне и только затем  высокозатратные,  хотя  возможно  и  одновременное в ы- полнение  разных  категорий  мероприятий  по  энергосбереж е- нию.

Энергосберегающие мероприятия направлены на снижение

расхода электрической и (или) тепловой энергии и в пересчет е рассчитываются на первичный энергоресурс – условное топли- во.

Эффект (рублей)

1 	2 	3 	Затраты (рублей)

Рис.2 Стадии реализации потенциала энерг осбережения

Тенденция развития мировой энергетики такова, что прои с- ходит неуклонное удорожание стоимости условного топлива. Таким  образом,  экономическая  эффективность  энергосбер е- гающих процессов, которые позволяют снизить расход услов- ного топлива, со временем возрастает. Это необходимо учиты- вать при составлении бизнес-плана.

В  соответствии  с  законом  повышения  эффективности  и с- пользования потоков вещества, энергии и информации [7], энергосберегающий эффект для отдельно взятого ЭСМ может быть достигнут путем:

-Повыш ения  позитивного  эффекта  полезных  потоков , т.е.:

 повышением проводимости полезных потоков;

 повышением  эффективности  использования  полезных  пото- ков.

-Снижения негативного эффекта вредных потоков, т.е.:

 снижением проводимости вредных потоков;

 снижением повреждающей способности вредных потоков.

-Снижения негативного эффекта паразитных потоков, т.е.:

 снижением проводимости паразитных потоков;

 снижением затрат на паразитные потоки.

Полезные потоки – это потоки различных видов выраба- тываемой, передаваемой и потребляемой энергии: тепловой, механической, электрической и т.д.

Вредные потоки – это всевозможные   потери энергии, ко- торые всегда имеют место в энергосистеме.

Паразитные потоки – это потоки  энергии, которые имеют

место в данной технологической установке и снижают ее энер- гоэффективность. Эти потоки не связаны с потерями энергии.

При   рассмотрении   энергосберегающих   мероприятий   мы

имеем дело с потоками энергии, а сами энергетические эффек- ты  происходят  в элементах  энергетической  системы.  Энерг о- сбер егающие мероприятия могут быть реализованы в трех  з о- нах энергосистемы рис.3:

- зоне производства энергии (ЗОНА А);

- зоне передачи (транспортировки) энергии (ЗОНА В);

- зоне потребления энергии (ЗОНА С).

ЗОНА А

ЗОНА В

ЗОНА С

Рис. 3 Эскизный рисунок компонент ов большой энерг осист емы.

Рассмотрим блочные схемы процессов производства тепл о- вой и  электрической энергии.

Особенностью энергетической сферы является производст- во только двух видов товаров: электрической и тепловой энер- гии.

Тепловая энергия является традиционным и наиболее д авно используемым видом энергии.

Электрическая энергия является самым универсальным ви-

дом энергии, т.к. она:

- отличается с легкостью преобразования в другие виды энергии;

- отличается простотой передачи;

- отличается экологичностью использова ния.

Блочная схема преобразования различных видов энергии в

электрическую показана на рис.4.

Ядерная 	Гравитационная 	Ветровая

Ядерные реакторы

Гидротурбины

Тепловые

Ветротурбины

Электроге-

Тепловая

двигатели

Механическая

нераторы

Электрическая

Котлы

Химическая (уголь, нефть, газ биомасса,

водород)

Топливные элементы

Гелиоколлекторы

PV-преоб- разование (фотоэф- фект)

Солнечная

Рис.4 Блочная схема процессов производства тепловой и элект рической энерг ии.

Если подходить более конкретно к элементам энергосист е- мы то энергосберегающий эффект достигается за счет:

-использования  энергоэффективного  оборудования  и  про- цессов;

-использования  альтернативных  и  возобновляемых  источ-

ников энергии, а также вторичных энергоресурсов .

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Следует сразу сказать, что объем содержания бизнес-плана не должен превышать 70 страниц формата А4. В зависимости от сложности описываемого энергосберегающего мероприятия (ЭСМ) объем может варьировать от 35 до 70 страниц. В со- ставлении  бизнес-плана  ЭСМ  должен  участвовать  руководи- тель инвестируемого предприятия, главный инженер, главный энергетик и главный бухгалтер. Основная рутинная работа в написании        бизнес-плана        ложится        на        инженера - энергоменеджера, который должен чувствовать все тонкости технической стороны дела и вести разработку бизнес-плана в тесном контакте с руководством предприятия. Бизнес-план, составленный сторонней организацией «на заказ», может не учитывать индивидуальные особенности данного предприятия.

Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта  долж- но включать в себя следующие основные позиции:

 Титульный лист (наименование организации, название про- екта, контактная информация, штамп об утверждении,  мемо- рандум о конфиденциальности);

 Описательная часть,   которая включает в себя  следующие разделы:

1. Резюме

2.  Цели  и  задачи  организации,  стратегия  ее  развития

(SWOT-анализ).

3. Описание продукции (услуги)

4. Анализ рынков сбыта. ( Стратегия маркетинга)

5. Производственный план

6. Организационный план

7. Финансовый план

8. Оценка риска и страхование

 Приложения (при необходимости).

Рассмотрим  более  подробно  описательную  часть  бизнес - плана.

Первый раздел – это резюме.

В резюме указывается об основных идеях проекта. Резюме

– это краткое описание (несколько страниц) сущности энерго- сбер егающего мероприятия: что будет предпринято, в чет от- личия продукта от тех, которые уже существуют на рынке, т.е. место данного энергосбер егающего проекта в, так называемом, “mainstream”. Очевидно, что резюме пишется после того, как бизнес-план  полностью подготовлен и у автора (авторов) поя- вилась полная ясность по всем вопросам.

Второй раздел - Цели и задачи организации, стратегия ее

развития (SWOT -анализ).

SWOT  –  это  аббревиатура  из  заглавных  букв  английских слов Strength, Weakness, Opportunities, Troubles, что в переводе на русский означает Сила, Слабость, Возможности и Пробле- мы.   Это   содержательное   описание   характеристик   бизн ес- проекта. Второе название этого раздела плана – ситуационный анализ. Этот раздел состоит из двух типов характеристик:

-на которые может воздействовать разработчик – это Сила и Слабость бизнес-проекта;

-на  которые  не  может  воздействовать  разработчик  –  это

Возможности и Проблемы, которые могут появиться на пути реализации бизнес-проекта.

В ходе оформления SWOT-анализа формируется бизнес- стратегия  проекта,  т. е.  определяется  цель  и  задачи,  которые необходимо решить для достижения данной цели. Цель должна быть одна, задач – несколько.

Третий раздел -  Описание бизнес-проекта или ЭСМ..

Описание данного энергосберегающего мероприятия дол ж- но быть четким, максимальн о коротким. При описании следует избегать  специальных  или  специфических  терминов  или  д е- лать поясняющие замечания, ссылки, сноски, чтобы содерж а- ние было понятно даже неспециалисту, каким, впрочем, может оказаться инвестор. В этом разделе необходимо ответить на следующие основные вопросы:

-каким потребностям должно удовлетворять данное энер- госбер егающее мероприятие (ЭСМ), какую энергию и как он о экономит;

-какие особенности в данном ЭСМ, почему ему необходи- мо отдавать предпочтение;

-какая наработка на отказ, каков жизненный цикл данного

ЭСМ, как скоро оно может устареть;

-какие НОУ-ХАУ, оригинальные технические решения имеются в данном ЭСМ. Могут ли они быть защищены патен- тами?

При описании данного ЭСМ следует акцентировать внима- ние на  конкурентных  преимуществ ах,  т.е..  на  отличительных особенностях данного ЭСМ перед другими аналогичными. Конкурентными преимуществами могут быть следующие: бо- лее высокое значение величины сэкономленной энергии, более низкая начальная цена, более низкие эксплуатационные затра- ты, более высокий срок наработки на отказ,  легкость монтажа и т.д.

Четвертый  раздел:  Анализ  рынков  сбыта  или  мест  вне-

дрения ЭСМ.

Как было ранее указано (стр.6), обычно инновационный энергосберегающий проект может быть предназначен для од- ного из следующих случа ев:

-для создания нового предприятия по производству или реализации энергосбер егающего продукта;

-для создания   производства или реализации нового энер-

госбер егающего  продукта на существующем предприятии;

-для  проведения  технического  перевооруж ения  (рекон ст- рукции) конкретного предприятия путем применения комплек- са энергосберегающих мероприятий;

-для применения одного конкретного энергосбер егающего мероприятия на конкретном месте (в месте генерации энергии, в  месте транспортировки энергии, в месте потреблен ия энер- гии).

Этот раздел бизнес-плана актуален для первых двух случа- ев, поскольку для двух последних   ЭСМ имеет конкретное ме- сто использования. Назначение этого раздела – определить максимальную сумму реализации, на которую можно претен-

довать, а затем определить реальную оценку уровня продаж данной энергосберегающей продукции. Важно знать динамику спроса на данную энергосберегающую продукцию. Для этого можно использовать количественные и качественные приемы прогнозирования, метод экспертных оценок, метод совокупно- го мнения продавцов…………

Пятый раздел: Производственный план.

Этот раздел как и четвертый актуален для первых двух случает создания инновационного энергосберегающего проек- та. Производственный план содержит описание расположения производственных площа дей, процессов и технологий, сопро- вождающих производство.  Важное значение имеют  также та- кие составляющие себестоимости выпускаемой продукции как, заработная плата персонала  и  стоимость  используемых  мат е- риалов и энергоресурсов, взаимодействие с поставщиками комплектующих, сроки поставки, величина складских запасов и т.д.

Шестой раздел: Организационный план.

Предписывает   распредел ение   обязанностей,   квалифика-

цию менеджеров, технических специалистов. Расписывается роль, полномочия и ответственность  каждого участника биз- нес-плана.

Седьмой раздел: Финансовый план.

Это основополагающий раздел бизнес-плана. Данные этого раздела могут существенно повлиять на решение инвестора об инвестировании.

В нем указываются данные, отражающие финансовую со- стоятельность и экономическую оценку   данного энергосбер е- гающего проекта: капитальные вложения в проект, размер ф и- нансовых средств, необходимых для инвестирования, размер прибыли, срок окупаемости проекта и т.д.

Восьмой раздел: Оценка риска и страхование.

Кроме этого в нем указывается предполагаемая степень риска, факторы риска, которые могут повлиять на благоприя т- ное завершение бизнес-проекта. Страхование направлено на снижение ущерба от неудачного завершения или незавершения бизнес-проекта.

4. Методология анализа инновационного энергосберегающего проекта  для банковского финансирования

В условиях ограниченности финансовых средств, которые могут быть направлены на инвестирование как энергосберегающих, так, впрочем, и других проектов,  большое значение имеет грамотный выбор:

-во-первых, наилучшего варианта энергосбережения из всего перечня возможных;

-во-вторых,	определение	оптимальных	конструктивно-

технических параметров этого варианта;

-в третьих,  (это в основном касается инвестора) определение других возможных вариантов вложения денег.

Первые два пункта определяют экономические параметры биз-

нес-проекта и существенно влияют на его финансовую  состоятель- ность. Инженер-энергоменеджер, составляющий бизнес-план,  дол- жен владеть методикой выбора оптимальных технических решений, методами ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).  Привле- кательность применения этих методов и методик для энергосбере- гающих технических решений состоит в том, что для достижения одной поставленной цели приходится выбирать из массы вариантов технических решений. Прозорливость инженера-энегоменеджера состоит как раз в том, чтобы выбрать наилучший вариант  энерго- сберегающего мероприятия как с технической, так и с экономиче- ской точки зрения.

В соответствии с вышеизложенным,   оценка экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия производится в три стадии (рис.5):

• Стадия  1  —  сравнение  различных  вариантов  энергосбере- гающих мероприятий на основе расчета и сопоставления критериев экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия; выбор наиболее эффективного в указанном смысле решения;

• Стадия 2 — определение экономически  оптимальных пара-

метров выбранного варианта энергосберегающего мероприятия по принципу                минимума                приведенных                затрат;

Эта  стадия  выполняется  только  для  конструктивно- технологических                          решений,                          параметры которых могут меняться непрерывно (например, толщина теплоизо- ляции, площадь используемых солнечных коллекторов,   диаметр провода  ЛЭП и т.д.);

• Стадия 3 — сравнение инвестиций в энергосберегающие ме-

роприятия с другими возможностями использования денежных средств инвестора (например, их использования в качестве «порт- фельных» инвестиций) .

Альтернативные

ЭСМ

стадия 1

Оптимизация параметров ЭСМ

Готовое ЭСМ

стадия 2	стадия 3

«Портфельные»

инвестиции

Окончательное решение об инвестировании

Рис.5 Блочная схема последовательности анализа инновационного проекта для инвестирования

Экономическая информация, отображаемая в седьмом разделе, играет доминирующую роль в принятии менеджмен- том/собственником и финансовым институтом решения профинан- сировать проект энергосбережения или нет. Для принятия инвести- ционного решения очень важно общение энергоменеджеров с ли- цом, принимающим решение (ЛПР). Энергоменеджер должен нау- читься говорить на языке принимающего решение менеджмента. Энергоменеджер должен представить проект в соответствующих экономических характеристиках, чтобы помочь ЛПР сделать пра- вильное заключение.

Рассмотрим более подробно каждую стадию оценки экономиче- ской эффективности инвестиций:

СТАДИЯ ПЕРВАЯ

Сравнение   различных   вариантов   энергосберегающих   мер о- приятий  на  основе  расчета  и  сопоставления критериев  эко-

номической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия; выбор наиболее эффективного в указанном смысле решения.

В общем виде первая стадия для сравниваемых вариантов ЭСМ

может быть разбита на  двенадцать этапов:

1.  Определить  прежние затраты  до внедрения  ЭСМ  (сущест- вующие начальные условия).

2.  Определить  новые  затраты  (во  время  и  после  реализации

ЭСМ).

3. Посчитать разницу.

4. Выбрать дисконтную ставку.

5. Выбрать период анализа.

6. Оценить остаточную стоимость оборудования и материалов в конце амортизационного срока службы.

7. Рассчитать текущую стоимость ежегодной экономии.

8. Рассчитать текущую стоимость инвестиций (PV).

9. Рассчитать чистую текущую стоимость (NPV).

10.Рассчитать норму прибыли SIR;

11.Рассчитать внутреннюю норму прибыли (IRR).

12.Выбрать наиболее эффективный вариант энергосбережения.

Первый этап: Определить прежние затраты (существующие начальные условия) [8]:

Этот этап  складывается из следующих  пунктов:

-определить инвестиции во время эксплуатации, необходимые

для поддержания оборудования в работоспособном состоянии;

Например, инвестиции во время эксплуатации могут состоять из следующего:

* Затраты на ремонт (в начальный год?) оборудования, необхо-

димые для  поддержания оборудования в работоспособном состоя- нии; (Например, ремонт компрессора каждые 3 года или замена лампочек каждые 8000 часов).

-определить ежегодные платежи за энергоносители;

Ежегодные платежи за энергоносители состоят из следующего: Прежние годовые затраты на энергоносители =

= прежнее потребление энергии • тарифы

Информация: - реальные, оплаченные счета;

- показания счетчиков • тарифы.

-определить  ежегодные  расходы  на  эксплуатационные  и  ре- монтные работы;

-это данные эксплуатационных книг и счетов из бухгалтерии;

-если данные отсутствуют, то энергоменеджер вынужден давать им приблизительную оценку.

-определить и включить в расчет (при необходимости) другие

ежегодные  расходы (или доходы) по прежнему проекту;

Другие ежегодные расходы могут состоять из следующего:

 Штрафы экологические санкции из-за эксплуатации старого оборудования;

Разовый доход может состоять из следующего:

 Остаточная стоимость реализации старого оборудования.

Второй этап: Определить новые затраты во время и после реализации проекта [8]:

Они складываются из:

-начальных инвестиций

Начальные инвестиции состоят из:

начальные инвестиции =  базовая стоимость проекта

+ проектные работы

+ прибыль / нераспределенная

+ непредвиденные расходы

+ налоги

+ другие расходы.

-инвестиций во время эксплуатации

Инвестиции во время эксплуатации состоят из :

затраты на замену оборудования согласно календарного плана + расходные материалы и оборудование + зарплата обслужи- вающего персонала.

-ежегодных затрат на энергоносители

Ежегодные затраты на энергоносители определяются:

новые затраты на энергоносители  =

=новое потребление энергии • стоимость энергии

-ежегодных затрат на ремонтные и эксплуатационные рабо-

ты

Состоят из затрат, необходимых на ремонт и эксплуатацию но-

вого оборудования:

расходные материалы и оборудование +

+ зарплата обслуживающего персонала.

-других ежегодных расходов или доходов

Они  могут состоять из следующего:

- доходов из-за повышения производительности;

- доходов из-за уменьшение штрафных санкций.

Третий этап: Расчет разницы между суммой инвестиций за время эксплуатации и  ежегодном энергосбережении, выраженном в рублях.

Четвертый этап: Выбор процентной ставки.

Процентная ставка инвестирования зависит от типа финан- сирования – акционерный капитал или кредит.

Пятый этап: выбор сроков анализа.

Краткосрочный анализ (например, 10 лет) используется только при нестабильной экономической ситуации с высокими процент- ными ставками.

Экономия и затраты после 10 лет в этом случае из-за значитель- ного дисконтирования несущественны.

Шестой этап: оценка остаточной стоимости оборудования и

материалов:

•    Сколько может стоить оборудование и материалы, состав- ляющие основу ЭСМ,  в конце срока анализа?

•	Правило:	Остаточная стоимость =

= рыночная стоимость в конце проекта

или  (приблизительно)   = 10% от цены покупки

•	остаточная стоимость – дополнительная «материальная по-

мощь»  для проекта в последнем году.

Седьмой этап:  Расчет текущей стоимости ежегодной эконо- мии - PV [8]:

| Пусть: PVAS | = Текущая стоимость годовых сбережений |
| --- | --- |
| T | = Общее кол-во лет в анализе |
| ASt | = Годовая экономия в год t |

Принимаем для анализа Т=15 лет.

•	Для каждого года: Текущая стоимость (PV) экономии =

= величина экономии (AS) деленная на процентную ставку (1+ r), возведенную в степень года сбережения;  r – норма дисконта (discount rate);

•	Общая текущая стоимость экономии PVAS за время проекта есть сумма всех значений PV:

T

PVAS  ASt 

1     AS 

t	1

S

1

1                                                                     A 2 

1 	1

S

.

2  A 15 	15

t1

(1r)

(1r)

(1r)

(1r)

Восьмой этап: расчет текущей стоимости инвестиций [8]:

.

| Пусть: PVI | = Текущая стоимость инвестиций |
| --- | --- |
| It | = Инвестиции в год t |

•	Для каждого года:  PVI  =  ежегодные инвестиции (I) делен- ные на процентную ставку (1+ r) и возведенную в степень года инвестиций (t); r – норма дисконта (discount rate);

•	Общая (PVI) инвестиций – сумма всех значений PV;

•	Инвестиции последнего года  –  это затраты на вывод из

эксплуатации (если есть) минус остаточная стоимость обо- рудования.

PVI

T

  It 

1

t    I 0  

1

0                                                                                                                 I1 

1

1                                                                                                                                                                                       I14  

1

14  

Res.Val.

15   ;

t0

(1r )

(1r )

(1r)

(1r )

(1r)

Девятый этап: Расчет чистой текущей стоимости   (чистого дисконтированного дохода)  -  NPV [8]:

•	Чистая текущая стоимость (NPV) это чистая экономия про-

екта за время эксплуатационного цикла;

•	NPV - это денежная стоимость проекта в абсолютном виде;

•	NPV показывает потенциальную прибыль проекта;

•	NPV учитывает воздействие процентной ставки на будущую чистую экономию;

•	NPV – главный инструмент принятия решения инвесторами и владельцами проекта;

NPV = PVAS – PVI

Если NPV > 0, то проект – рентабельный или экономически це- лесообразен:

•	Положительное  значение NPV (чистой текущей стоимости) указывает на сумму, которую заработает проект за время реализации.

•	Отрицательное значение NPV указывает на потери проекта.

•	NPV показывает абсолютную возможность реализации про- екта в денежном выражении.

Десятый этап: Расчет нормы прибыли (индекс доходности) (SIR) [8]:

Норма  прибыли  (SIR)  =  текущая  стоимость  сбережений,

деленная на текущую стоимость инвестиций: SIR =PVAS / PVI

•	Если SIR > 1.0, то проект выгодный или экономически целе-

сообразен;

•	SIR может быть важным показателем для некоторых вла- дельцев проекта и для сравнительного анализа;

•	SIR (норма прибыли) – это тоже самое, что и соотношение

доходов к затратам;

•	Если SIR > 1.0, то проект принесет больше денег, чем на не- го потрачено;

•	Если SIR < 1.0, проект принесет больше убытков, чем при- были;

•	SIR показывает   относительную целесообразность проекта, выраженную в процентах.

Одиннадцатый  этап:   Расчет внутренней  нормы прибыли

(внутренней нормы доходности)  (IRR) [8]:

•	IRR – это гипотетическая процентная ставка, при которой

SIR = 1.0 или NPV = 0.

•	IRR «заставляет» делать повторные вычисления на компью- тере.

•	Если IRR ≥ процентной ставки в анализе, то инвестиции оп-

равданы (экономически целесообразны).

•	Высокое значение IRR означает большую величину прибы- ли на вложенный доллар, рубль;

•	IRR – главный инструмент принятия решений кредиторами;

первый задаваемый ими вопрос;

•	Инвесторы могут устанавливать свое минимальное, приемлемое значение IRR, называемое как «пороговая ставка».

   IRR  (внутренняя  норма  прибыли)  –  это  выражение  при-

быльности проекта в процентах.

   Рассчитывается путем определения теоретической процент-

ной ставки, при которой NPV = 0 или SIR = 1.0.

   С теоретической точки зрения, любой проект, чей IRR выше стоимости капитала компании, - прибыльный (и имеет по- ложительное значение NPV).

  Фирмы устанавливают свои «пороговые ставки» для IRR (минимальное значение IRR, которое приемлемо для компа- нии).

-	Как правило,  пороговая  ставка  выше стоимости  капитала компании.

-	Таким образом, выбираются проекты с большей рентабель-

ностью.

Двенадцатый этап: Отбор и ранжирование инвестиционных проектов.

Отбор инвестиционных проектов является сложной проблемой

при анализе вариантов энергосбережения. Анализ критериев эффек- тивности для одного инвестиционного проекта показывает, что все критерии представляют разные версии концепции потока реальных денег и между ними наблюдаются определенные соотношения (Таблица 1).

Таблица 1

| Если | NPV | SIR | IRR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | r |
|  | 0 | 1 | r |
|  | =0 | =1 | =r |

Эти соотношения критериев проверяют согласованность между критериями одного проекта, но не пригодны для выбора наилучше- го проекта при сопоставлении альтернативных проектов.

Влияние на результат расчета критериев оказывает структура и распределение по времени привлекаемого капитала, структура по-

тока реальных денег, длительность горизонта планирования, нали- чие/отсутствие ограничений по инвестициям.

Ни один их этих критериев сам по себе недостаточен при отборе наиболее экономичного проекта  из числа сравниваемых проектов.

По взаимозависимости друг от друга энергосберегающие проек- ты можно разбить на три группы:

-Независимые – проекты, каждый из которых может осуществ- ляться отдельно без влияния и вне связи с другими. (ГЭС, котель- ная- покрытие разных нагрузок);

-Зависимые - проекты, дополняющие друг друга, один не су- ществует без другого (электростанция и ЛЭП);

-Взаимоисключающие  -  проекты,  когда  реализация  одного

предполагает  отказ  от  другого.  (ТЭЦ и  схема  раздельного водо- снабжения).

Решение об инвестировании проекта должно приниматься с учетом знания всех критериев и интересов всех участников инве- стиционного проекта. Анализ методов оценки эффективности инве- стиций и их влияние на отбор проектов показан в Таблице 2.

Таблица 2

Анализ методов оценки эффективности инвестиций в условиях рынка

| Число проектов | Характер связи проектов | Ограни- чения по инвести- циям | Критерии отбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Один | Независим. | Нет | IRR r,NPV 0,SIR 1 |
| Несколько | Независим. | Нет | IRR r,NPV 0,SIR 1 |
|  |  | Есть | SIR 1, ранжирование по степени снижения SIR |
|  | Зависим. | нет | ЧДД 0, с высоким ЧДД |
|  |  | Есть | SIR 1, с высоким NPV |
|  | Взаимоисключ. | нет | NPV 0, NPV макси- мальный |

Выбрав экономически оправданный вариант ЭСМ,  можно при- ступать ко второй стадии:

СТАДИЯ ВТОРАЯ

Определение экономически оптимальных параметров выбранного варианта энергосберегающего мероприятия по принципу минимума

приведенных затрат.

Как было ранее отмечено, этот этап выполняется только для ва- риантов энергосберегающих мероприятий, параметры которых мо- гут      меняться      непрерывно      (например,      толщина      тепло- изоляции, площадь используемых солнечных коллекторов, диаметр провода ЛЭП, диаметр теплотрассы и т.д.).

Приведенные затраты 3 ,  руб./год, определяются по формуле:

где Э  —  ежегодные эксплуатационные издержки (затраты), руб./год, учитывающие экономию энергоресурсов за счет инвести- ций К ;

Е, - коэффициент эффективности инвестиций, 1/год, рассчиты- ваемый по формуле

где Ток — назначенный инвестором срок окупаемости инвести- ций, год.

Суть расчетов по второй  стадии заключается в  минимизации

приведенных затрат за счет выбора таких параметров К и Э при ко- торых:

З → min;

СТАДИЯ 3

Сравнение инвестиций в энергосберегающие мероприятия с други-

ми  возможностями  использования денежных средств  инвестора

(например, их использования в качестве «портфельных» инвести-

ций, т.е. различные варианты помещения денежных средств под процент)[9].

Номограммы используются следующим образом: по простому сроку окупаемости Ток и заданной норме дисконта г находим на номограмме точку А, попадающую в одну из трех областей рис.6. Попадание в область 1 свидетельствует о целесообразности инве- стиций в энергосберегающие мероприятия при дисконтировании соответствующих доходов. Попадание точки А в область 2 сущест- венно расширяет зону эффективности инвестиций в энергосбере- гающие мероприятия по сравнению с наращиванием получаемых доходов.         Попадание        точки         А         в         область         3 означает отказ от использования свободных средств для инвестиций в энергосберегающие мероприятия и полный переход на «порт- фельные» инвестиции.

Рис. 6. Номограмма для определения предпочтительности инвестиций в энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости до 5 лет.

Г Л О С С А Р И Й

Термины на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Commercial evaluation – финансово-экономическая оценка проекта, проводимая по итогам прединвестиционных исследований.

Cash flow — приток и отток денежных средств, поток наличности. Cash flow statement — отчет о движении денежных средств, важ- нейшая форма оценки инвестиционного проекта.

Cost of sales — стоимость реализации, себестоимость реализованной продукции.

Current expenses — текущие затраты.

Cash flow – отчет о движении денежных средств. Depreciation — амортизационные отчисления. Direct investment — прямое инвестирование.

Direct material expenses — прямые материальные затраты.

DPB, Discounted Payback Period — дисконтированный срок оку- паемости.

Financial ratio — коэффициенты финансовой оценки, расчетные ко- эффициенты анализа успешности проекта, рассчитываются на основе информации базовых форм финансовой оценки.

Fixed assets (capital) — внеоборотные (постоянные) активы, основ- ные фонды (средства).

General production expenses — общепроизводственные расходы. Gross profit — валовая прибыль, брутто-прибыль, разность между выручкой от реализации и себестоимостью.

Investment  phase  (Implementation  phase)  –  фаза  осуществления инвестиций в проект.

IRR, Internal Rate of Return — внутренняя норма прибыли, ставка сравнения, при которой сумма дисконтированных (приведенных) при- токов  денежных  средств  равна  сумме  дисконтированных  оттоков.

Смысл JRR состоит в определении максимальной ставки платы за привлеченные источники финансирования, при которой проект остает- ся безубыточным.

Marginal profit — предельная (маржинальная) прибыль, разность между выручкой от реализации и прямыми затратами на ее производ- ство.

Net profit (loss) — чистая прибыль, прибыль до налогообложения за вычетом налога на прибыль.

Net sales — объем продаж, выручка.

Net working capital — чистый оборотный капитал (см. «Термины на русском языке*).

NPV, Net Present Value — чистая текущая стоимость, чистая при-

веденная стоимость. Показатель оценки инвестиционного проекта. При его расчете исключается фактор времени. Положительное зна- чение NPV подтверждает целесообразность инвестирования в проект и определяется по следующей формуле:

, здесь:

B – доходы; C – затраты;

i – процентная ставка;

t – период.

NPVR, Net Present Value Ratio - коэффициент чистой текущей стоимости. Показатель рентабельности инвестиций.

Overhead expenses — накладные расходы.

Operational phase –фаза эксплуатации бизнес-проекта.

Due diligence – проверка добросовестности составленного бизнес- плана. Проводится инвестором с целью анализа достоверности представленной в бизнес-плане информации.

Portfolio investment — портфельное инвестирование, помещение средств в ценные бумаги.

Profit before tax — балансовая прибыль, прибыль до уплаты налога, то есть масса прибыли до налогообложения.

Pre-investmenf phase -  прединвестиционная фаза, необходимая для осуществления возможностей осуществления бизнес-проекта.

Pay back period (PBP) - период возврата инвестиций  (может трак- товаться как и Simple pay back (SPB) - простой срок окупаемости)

– это временной отрезок необходимый для покрытия осуществлен- ных инвестиций.

РВР =Cost of Project /Annual Cash Inflow

Есть три проблемы связанных с методом РВР:

-Метод не учитывает доходы получаемые после выкупа инве-

стиций, следовательно, не дает информацию о рентабельности про- екта.

-Метод не учитывает воздействие временного фактора на стои-

мость денег.

-SPB, выраженный в годах, не дисконтирует вложения и не учи- тывает реинвестиции.

В общем виде можно констатировать, что:

-SPB используется для проектов с быстрой окупаемостью;

-при сроке окупаемости до года нет необходимости рассчиты- вать будущую ценность;

-при значительных сроках  окупаемости SPB	является неточ- ным.

Salary — заработная плата.

Undistributed (retained) profit (loss) — нераспределенная прибыль, чистая прибыль за вычетом начисленных дивидендов. Может форми- ровать дополнительный капитал предприятия (проекта).

UNIDO,  United  Nations  Industrial  Development  Organization  —

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), занимается выработкой стратегии экономического развития стран с переходной экономикой и разрабатывает стандарты подготовки инвестиционных решений.

Термины на РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Анализ Затрат Жизненного Цикла (Life Cycle Cost Analysis (LCCA)) - используется для анализа рентабельности проекта, так как это учитывает данные за весь период продолжительности про- екта и временную стоимость денег.

Анализ чувствительности проекта (sensitivity analysis) — метод анализа инвестиционного проекта по отслеживанию влияния на кри- терии состоятельности изменения ключевых параметров исходных данных.

Базовые формы финансовой оценки — три формы финансовой отчетности: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и балансовый отчет.

Балансовая прибыль (profit before tax) — масса прибыли до нало- гообложения. То же, что прибыль до уплаты налога.

Большая система энергетики (БСЭ) – это искусственная, созданная человеком техническая система, находящаяся в постоянном развитии и построенная иерархически.

Брутто-прибыль — разность между выручкой от реализации и пря-

мыми затратами

Будущая Стоимость (FV) – показывает, сколько будут стоить се- годняшние деньги/проект через некоторое время в будущем. Для расчета FV используется метод наращивания.

Внутренняя норма прибыли (Internal Rate of Return, IRR) — ставка сравнения, при которой сумма дисконтированных (приведен- ных) притоков денежных средств равна сумме дисконтированных от- токов. Смысл внутренней нормы прибыли состоит в определении мак- симальной ставки платы за привлеченные источники финансирования, при которой проект остается безубыточным.

, Здесь:

B – доходы;

C – затраты;

i – процентная ставка;

t – период.

Выручка (net sales) — цена  всего объема отгруженной продукции или выполнение работ за определенный промежуток времени. Дисконтирование — важная операция для оценки эффективности инвестиций. Заключается в приведении всех величин, характеризующих финансовую сторону проекта в будущем, к сегодняшнему масштабу цен (см. Ставка дисконтирования).

Пример: В ЭСМ инвестировано € 1000. Необходимо рассчитать изменение стоимости инвестиций в течение 5 лет при ставке дис- контирования i=5%.

Решение:

- Год - 1:  5% от  € 1000,00 =  € 1000 / (1+0,05)1 =  € 952,4

- Год - 2:  5% от  € 1000,00 =  € 1000 / (1+0,05)2 =  €90,70

- Год - 3:  5% от  € 1000,00 =  € 1000  / (1+0,05)3 =  €86,38

- Год - 4:  5% от  € 1000,00 =  € 1000  / (1+0,05)4 =  €82,27

- Год - 5:  5% от  € 1000,00 =  € 1000  / (1+0,05)5 =  €78,35.

Таким образом, формула для расчета дисконтирования может быть определена, как:

.

Дисконтированный  период  окупаемости  (Discounted  Payback Period, DPB) — время, которое требуется для покрытия начальных инвестиций за счет чистого потока денежных средств с одновременным его дисконтированием. При условии правильного выбора ставки дискон- тирования дает более реалистичную оценку периода окупаемости. Законы развития технических систем - это комплексы статисти- чески достоверных линий развития, описывающих закономерный и последовательный переход систем из одного конкретного состояния в другое и справедливых для всех технических систем или их боль- ших классов.

Инвестором - это физическое /юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных средств в инвестиционный проект, прини- мающее решения по его реализации.

Инвестиционная сфера – это совокупность экономических связей и отношений по реализации инвестиций.

Инвестирование портфельное (portfolio investment) — помеще-

ние средств в ценные бумаги (финансовые активы).

Инвестирование прямое (direct investment) — вложение капитала в неликвидные активы (в создание нового предприятия, приобретение недвижимости: оборудования, товаров и т. д.).

Коэффициент Дисконтирования (i) – это коэффициент, с помо- щью которого будущие доходы/расходы можно выразить в сего- дняшнем значении

Коэффициент рентабельности инвестиций (return on investment)

— показывает, сколько денежных единиц потреб о вал ось предпри-

ятию для получения одной денежной единицы прибыли. Этот показа- тель является одним из наиболее важных индикаторов конкурентоспо- собности.

Ликвидность (liquidity) — способность проекта или предприятия

отвечать по имеющимся финансовым обязательствам своевременно и в полном объеме.

Лицо, принимающее решение (ЛПР) - ответственное лицо, наде-

ленное полномочиями в выборе управляющего решения. Маржинальная (предельная) прибыль (marginal profit) — раз- ность между выручкой от реализации и прямыми (переменными) за- тратами на ее производство€

Методика ЮНИДО — методика оценки инвестиционных проектов, которая признана специалистами всего мира. Она отличается тем, что пригодна для любой сферы деятельности в любых условиях.

Монте-Карло метод — метод статистического анализа для оценки влияния случайных факторов на показатели эффективности проекта. Накопление (Наращивание): Допустим, что Вы положили на на- копительный сберегательный счет € 1000 , под 5% годовых на 5 лет. Сколько	денег	Вы	получите	в	конце	этого	перио- да?

0 	i = 5%

1 	2 	3 	4 	5

=1000 	1050,0 	1102,5 	1157,6 	1215,5 	1276,3

FV1=1000*(1+5%)

1

FV2=1000*(1+5%)

2

FV3=1000*(1+5%)

3

FV4=1000*(1+5%)

4

FV5=1000*(1+5%)

5

Накопление:

Год 1:  5% от  €1000.00 = €50.0 + €1000.0 = €1050.0

Год 2:  5% от  €1050.00 = €52.5 + €1050.0 = €1102.5

Год 3:  5% от  €1100.25 = €55.1 + €1102.5 = €1157.6

Год 4:  5% от  €1150.76 = €57.9 + €1157.6 = €1215.5

Год 5:  5% от €1210.55 =  €60.8 + €1215.5 = €1276.3

Формула для расчета:

.

Нераспределенная прибыль (undistributed (retained) profit (loss))

— чистая прибыль за вычетом начисленных дивидендов. Может фор- мировать дополнительный капитал предприятия (проекта).

Отчет о движении денежных средств (cash flow statement) — важнейшая форма оценки инвестиционного проекта. Предоставляет информацию об источниках финансовых ресурсов и их использовании.

Подрядчик - исполнитель работ, обусловленных инвестиционным проектом. Его действия регулируются договором.

Переменные затраты — затраты, изменяющиеся одновременно с изменением объема производства (прямые материальные затраты плюс заработная плата).

Привлекательность для инвестора энергосберегающих про- ектов определяется оц енками инвесторов потенциальных воз- можностей для реализации своих интересов, главным образом финансовых. Достижение финансовой цели   формируется с учетом следующих основных факторов:

-потенциальным характером спроса на данный вид техни- ческих средств энергосбережения;

-ожидаемой рентабельностью инвестируемого капитала;

-условиями входа на рынок энер госберегающих товаров и

услуг, определяемыми монопольным или конкурентным вида- ми деятельности, а также величиной рисков;

-основными  требованиями  к техническим  средствам энер-

госбер ежения для инвестируемых проектов   – количественные и качественные характеристики (величиной сэкономленного первичного энергоресурса, и т.д.).

Реципиент - лицо, принимающее инвестиции.

Себестоимость реализованной продукции (cost of sales) — затра- ты, связанные непосредственно с производством реализованной про- дукции.

Системный подход - это комплексное, всестороннее рассмотрение энергосберегающего мероприятия при его исследовании, проекти- ровании с учетом множественности его свойств и неопределенно- сти начальной информации. Системный подход является средством преодоления логических ошибок из-за эмоциональных пристрастий и предпочтений проектировщиков и энергоменеджеров.

Ставка дисконтирования — параметр эффективности инвестиций, который позволяет корректировать суммы денежных выплат с учетом различной стоимости денег в разные периоды проекта. В качестве ориен- тира при выборе ставки дисконтирования принимают процентные став- ки по вкладам, государственным ценным бумагам и другим надежным инструментам вложения денег; могут рассчитываться по нескольким методам (моделям) (см. Дисконтирование).

Текущая Стоимость (PV) – показывает, сколько стоят (могут сто- ить) будущие деньги/проект сегодня. Для расчета PV используется метод дисконтирования.

Техническая система -  искусственная система, созданная челове- ком и находящаяся в постоянном развитии. Все системы энергетики являются техническими системами.

Точка безубыточности (Break-Even Point, ВЕР) — минимально допустимый объем производства (продаж), при котором маржинальная прибыль равна постоянным расходам; минимально допустимый уро- вень, при котором проект остается безубыточным, то есть не приносит ни прибыли, ни убытка.

Условное  топливо  –  это  топливо,  один  килограмм  которого при сгорании выделяет 7000 ккал тепловой энергии.

Чистая Приведенная (текущая) Стоимость (NPV) (см.NPV) Чистая прибыль (net profit (loss)) — прибыль до налогообложения за вычетом налога на прибыль. Наилучший показатель эффективности

функционирования проекта или предприятия. Основной источник увели- чения собственного капитала проекта.

Чистый оборотный капитал (net working capital) — разность ме- жду оборотными активами предприятия и его краткосрочными обяза- тельствами. Превышение оборотных средств над краткосрочными обя- зательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения де- ятельности.

Энергосбережение  -  любое  действие,  результатом  которого является меньшее потребление энергии.

Энергоэффективность -  применение технологии, которая п о- требляет меньше энергии для выполнения той же функции.

СОДЕРЖАНИЕ: ВВЕДЕНИЕ

1.   НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

2.   МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО ВА- РИАНТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ИЗ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ ВОЗМОЖНЫХ

3.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

4.		МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОГО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГ ПРОЕКТА ДЛЯ БАНКОВ- СКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

5.   ГЛОССАРИЙ

6.   ЛИТЕРАТУРА

Литература:

1.Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс,

1982.-457с.

2.И.Клоков Бизнес – план на компьютере: быстро и просто. – СПб.: Питер, 2008.- 176 с.

3.Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес: Учеб.пособие.-М.:Дело, 2006.- 600с.

4.Тягунов М.Г., Соболенко Н.А., Шван Д.Э. Планирование проекта с использованием пакета Project Expert: Учебное пособие. М.: Из- дательство МЭИ, 2003. – 171 с.

5.А. А. Михалевич. Энергоэффективность экономики и энергетиче- ская безопасность. Материалы Международной научно- практической  конференции  :  Энергоэффективные  технологии. Мн., 2010.

6.Leon Freris, David Infield  Renewable energy in power systems, John Wiley&Sons Ltd,  2008.

7.Альтшуллер  Г.С.  Творчество  как  точная  наука.  —  М.:«Со-

ветское радио», 1979.

8.Ларри Гуд, Ваган Бабаджанян  Материалы презентации: 10 шагов для определ ения осуществимости проектов по энерг о- эффективности/Основы методологии экономического анали- за. Учебный курс проекта SEMISE, 2011.

9.А.Н.Дмитриев, Ю.А.Табунщиков, И.Н.Ковалев, Н.В.Шилкин Руководство по оценке экономической эффективности в энергосберегающие  мероприятия.   Техническая   библиотека НП «АВОК».